Desenvolvimento Colaborativo e Definition of Done (Critério de Pronto)

Projeto: Dicionário Libras+ · Idioma: pt-BR · Versão: 1.0

1. Ferramenta de gestão escolhida: GitHub Projects

Escolhemos o GitHub Projects (board Kanban integrado ao repositório).

Justificativa: é gratuito, vive junto do código (issues e pull requests viram cartões automaticamente), e fecha cartões via mensagens de commit (Closes #12). Como todo o fluxo de revisão de código já acontece em Pull Requests no GitHub, concentrar o planejamento na mesma plataforma reduz troca de contexto e mantém a rastreabilidade história ↔ issue ↔ PR ↔ commit. (O Trello seria igualmente válido e simples, mas exigiria integração externa para ligar cartões a PRs.)

2. O board

Colunas (Kanban):

Coluna

Significado

Backlog

Tudo o que foi identificado, ainda sem priorização para a sprint.

A Fazer

Itens priorizados e prontos para serem iniciados.

Em Execução

Em desenvolvimento por um responsável (1 pessoa por cartão).

Em Revisão

PR aberto, aguardando code review de um colega.

Concluído

Atende ao Definition of Done e foi mesclado na branch principal.

Fluxo de trabalho: cada história de usuário (doc 01) vira uma ou mais issues. As issues são criadas, atribuídas e priorizadas no Backlog; ao iniciar, o responsável move o cartão para Em Execução e cria uma branch (feat/..., docs/...). Ao concluir, abre um PR (cartão → Em Revisão); após aprovação e merge, o cartão vai para Concluído.

3. Definition of Done (Critério de Pronto)

Uma tarefa só sai de "Em Execução" → "Concluído" quando TODOS os itens abaixo forem verdadeiros:

1.	
      Código implementado conforme os critérios de aceitação da história de usuário.

2.	
      Testes automáticos cobrindo a funcionalidade, todos passando (npm test).

3.	
      Lint e formatação sem erros (npm run lint).

4.	
      Revisão de código por pelo menos 1 colega — PR aprovado (gate obrigatório).

5.	
      Documentação/README atualizados quando aplicável.

6.	
      Merge na branch principal sem conflitos.

Critérios complementares de qualidade adotados pela equipe: cobertura de testes em services/controllers ≥ 70% (RNF13) e nenhuma regressão nos testes existentes.

4. Exemplo de tarefas atravessando o board

Quadro real do projeto (cada entrega passou por branch + Pull Request revisado):

Tarefa

Responsável

Em Execução

Em Revisão

Concluído

Dia 1 — Fundação (infra + domínio/RBAC/workflow)

Gustavo Bada

✔

PR #1 (rev. Vinicius)

✔

Dia 2 — Banco (migrations + seed)

Vinicius Kruger

✔

PR #2 e #3 (rev. G. Bada)

✔

Dia 3–4 — Backend (model, auth, RBAC, fluxo de aprovação)

Gustavo Bada

✔

PR #4 (rev. Vinicius)

✔

Dia 5 — Interface (EJS, MVC, WCAG)

Gustavo Bada

✔

PR #5 (rev. Lucas K)

✔

Dia 6 — Testes (unit + integração, cobertura ≥70%)

Vinicius Kruger

✔

PR #6 (rev. G. Hold)

✔

Dia 7 — Documentação (requisitos, modelagem, arquitetura, processo)

Hold · Lucas · Vinicius

✔

PR #7 (rev. mútua)

em andamento

5. Política de branches e revisão (resumo)

•	
      Uma branch por tarefa; commits pequenos e em Conventional Commits (pt-BR).

•	
      Todo merge passa por Pull Request com ≥ 1 aprovação (item 4 do DoD).

•	
      A branch principal permanece sempre verde (testes + lint).

Detalhes do fluxo Git, exemplos de mensagens de commit e o histórico incremental estão no README.md (seção "Fluxo de trabalho Git") e no histórico do repositório.