Descritivo de Atividades da Equipe

Projeto: Dicionário Libras+ · Idioma: pt-BR · Versão: 2.0

A divisão abaixo reflete o que cada integrante efetivamente entregou, conforme o histórico de commits do repositório (Dias 1 a 6) e a divisão acordada da documentação final (Dia 7). Todos os integrantes revisam os Pull Requests uns dos outros (gate do Definition of Done), o que espalha o entendimento do projeto — importante para a apresentação presencial.

Contas Git ↔ integrantes: Gobson995 = Gustavo Bada · vinikruger12 (Vinicius Moreira Krüger) = Vinicius Kruger.

Gustavo Bada — Fundação, Backend e Interface

Responsável pela maior parte da implementação (Gobson995).

•	
      Dia 1 — Fundação: estrutura e ferramentas do projeto (TypeScript, ESLint, Prettier, Jest); Docker Compose (PostgreSQL + pgAdmin); e o modelo canônico de domínio — enums e entidades (domain.ts), matriz RBAC (rbac.ts) e máquina de estados do fluxo de aprovação (workflow.ts).

•	
      Dias 3–4 — Backend (MVC/OOP): classes de domínio (Usuario, Sinal) e repositories; autenticação (argon2 + sessão) e autorização RBAC no servidor; SinalService com o fluxo de aprovação (submeter → aprovar/rejeitar → publicar), upload de vídeo, consentimento LGPD e trilha de auditoria; controllers MVC e composição da aplicação.

•	
      Dia 5 — Interface: views EJS fiéis ao layout do INES, estrutura MVC da camada de apresentação e base de acessibilidade WCAG 2.1 AA.

Vinicius Kruger — Banco, Testes e Processo/Entrega

Responsável pelos dados, qualidade e fechamento (vinikruger12).

•	
      Dia 2 — Banco: migrations (esquema completo espelhando o domínio), runner de migrations, configuração de conexão (pool pg, .env) e seed de demonstração (MAMÃE, PAI com variantes regionais, amostras de cada classificação) + geração de legendas .vtt.

•	
      Dia 6 — Testes: testes unitários (RBAC, máquina de estados, models, sinalForm, middlewares, services) e de integração (busca pública, autenticação, fluxo de aprovação, CRUD admin, telas), com banco de teste criado automaticamente e cobertura ≥ 70% (55 testes).

•	
      Dia 7 — Processo e entrega: Definition of Done (docs/04), este descritivo da equipe (docs/05), manual do usuário/handover (docs/06), README e a exportação dos .docx.

Gustavo Hold — Engenharia de Requisitos

•	
      Dia 7 — Requisitos (docs/01): tipos de usuário, histórias de usuário com critérios de aceitação, requisitos funcionais (RF) e não-funcionais (RNF) com métricas e métodos de verificação, conformidade WCAG e LGPD, e o caso de uso UC-01 (“Aprovar novo sinal com vídeo”) no padrão Cockburn.

Lucas K — Modelagem e Arquitetura

•	
      Dia 7 — Modelagem (docs/02): diagramas PlantUML (classes, sequência, atividades + bônus de casos de uso e componentes) e o script de renderização.

•	
      Dia 7 — Arquitetura (docs/03): documento de arquitetura MVC — justificativas, trade-offs e mapeamento do padrão para a estrutura de pastas/classes.

Autoria por commit (histórico real do Git)

Dia

Commit

Autor

1

chore: estrutura inicial...

Gustavo Bada (Gobson995)

1

feat: infra (docker) + modelo de dominio, rbac e workflow

Gustavo Bada

2

feat(banco): esquema inicial (migrations) e runner

Vinicius Kruger

2

feat(banco): seed de demonstração (...) e legendas .vtt

Vinicius Kruger

3–4

feat: model, auth, rbac, services, controllers e fluxo de aprovacao

Gustavo Bada

5

feat(ui): interface com ejs, estrutura mvc e base de acessibilidade wcag

Gustavo Bada

6

test: testes unitários e de integração (...) >80% cobertura

Vinicius Kruger

7

docs(requisitos): ...

Gustavo Hold

7

docs(modelagem): ... · docs(arquitetura): ...

Lucas K

7

docs(processo): DoD + equipe · docs: README/manual + export

Vinicius Kruger

Matriz de cobertura da rubrica

Item da rubrica

Responsável

Fundação / Docker / domínio (RBAC, workflow)

Gustavo Bada

Backend OOP/MVC, Auth, RBAC, fluxo de aprovação, upload

Gustavo Bada

Interface fiel ao INES + acessibilidade (implementação)

Gustavo Bada

Banco (migrations, seed, pgAdmin)

Vinicius Kruger

Testes e cobertura

Vinicius Kruger

Definition of Done / board / README / manual

Vinicius Kruger

Requisitos (RF/RNF/histórias), WCAG e LGPD (documentação)

Gustavo Hold

Modelagem UML (diagramas)

Lucas K

Arquitetura MVC (documento)

Lucas K

Revisão de Pull Requests

Todos