Desenvolvimento Colaborativo e Definition of Done

Projeto: Dicionário Libras+. Idioma: português do Brasil. Versão 1.0.

# 1. Ferramenta de gestão: GitHub

Adota-se o GitHub como plataforma de gestão, por meio de um quadro Kanban integrado ao repositório.

A escolha justifica-se por três razões principais. Primeiro, a ferramenta é gratuita. Segundo, ela reside no mesmo ambiente do código fonte, de modo que issues e pull requests tornam-se cartões automaticamente e o fechamento de cartões pode ser acionado via mensagem de commit. Terceiro, como o fluxo de revisão de código já ocorre em pull requests no GitHub, concentrar o planejamento na mesma plataforma elimina trocas de contexto desnecessárias e preserva a rastreabilidade entre história de usuário, issue, PR e commit. O Trello seria igualmente válido em termos de simplicidade, porém exigiria integração externa para associar cartões a pull requests.

# 2. Estrutura do quadro Kanban

O quadro é composto pelas seguintes colunas:

| Coluna | Significado |
| --- | --- |
| Backlog | Conjunto de todos os itens identificados, ainda sem priorização para o ciclo atual. |
| A Fazer | Itens priorizados e prontos para serem iniciados. |
| Em Execução | Itens em desenvolvimento, atribuídos a um responsável por cartão. |
| Em Revisão | Pull request aberto, aguardando revisão de código por um colega. |
| Concluído | Itens que atendem ao Definition of Done e foram incorporados à branch principal. |

O fluxo de trabalho segue as etapas a seguir. Cada história de usuário origina uma ou mais issues. As issues são criadas, atribuídas e priorizadas no Backlog. Ao iniciar o desenvolvimento, o responsável move o cartão para a coluna Em Execução e cria uma branch com o prefixo correspondente (feat/, docs/, entre outros). Ao concluir, abre um pull request e o cartão avança para Em Revisão. Após aprovação e merge, o cartão é movido para Concluído.

# 3. Definition of Done

Uma tarefa transita de Em Execução para Concluído somente quando todos os critérios a seguir forem atendidos:

- Código implementado conforme os critérios de aceitação da história de usuário.

- Testes automáticos cobrindo a funcionalidade, todos passando (npm test).

- Verificação de lint e formatação sem erros (npm run lint).

- Revisão de código por ao menos um colega, com pull request aprovado.

- Merge na branch principal sem conflitos.

# 4. Exemplo de tarefas no quadro

O quadro a seguir apresenta as entregas reais do projeto, cada uma desenvolvida em branch própria e integrada por meio de pull request revisado.

| Tarefa | Responsável | Em Execução | Em Revisão | Concluído |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dia 1: fundação (infraestrutura, domínio, RBAC, workflow) | Gustavo Bada | Sim | PR #1 (Kruger) | Sim |
| Dia 2: banco de dados (migrations e seed) | Vinicius Kruger | Sim | PR #2 e #3 (Bada) | Sim |
| Dias 3 e 4: backend (model, autenticação, RBAC, fluxo de aprovação) | Gustavo Bada | Sim | PR #4 (Kruger) | Sim |
| Dia 5: interface (EJS, MVC, WCAG) | Gustavo Bada | Sim | PR #5 (Lucas da Silva) | Sim |
| Dia 6: testes (unitários e de integração, cobertura >= 70%) | Vinicius Kruger | Sim | PR #6 (Hold) | Sim |
| Dia 7: documentação (requisitos, modelagem, arquitetura, processo) | Hold, Lucas da Silva, Vinicius Kruger | Sim | PR #7 (revisão mútua) | Em andamento |

# 5. Política de branches e revisão

- Uma branch por tarefa, com commits pequenos e no padrão Conventional Commits em português.

- Todo merge exige pull request com ao menos uma aprovação, conforme o item 4 do Definition of Done.

- A branch principal permanece sempre verde, com testes e lint passando.

Detalhes do fluxo Git, exemplos de mensagens de commit e o histórico incremental de desenvolvimento estão disponíveis no arquivo README.md, na seção "Fluxo de trabalho Git", e no histórico do repositório.